## Slide 1
软件系统分析与设计 · 课程实践项目
智能阅读助手 · 需求建模
内置 AI 助手的文档阅读器 | V0.3 修订版（交付稿）
第一小组 ｜ 需求调研：刘泽彤 · 王嘉诚 · 罗凤宇 · 何亚聪
第二小组 ｜ 需求建模：郭谦 · 程禹轩 · 朱紫轩 · 廖欣豪 · 汪昊
两个小组采用不同的大模型与技术路线开展实现，需求阶段基于共同基础，由第一小组负责调研、第二小组基于其结论开展建模，后期模块化合并。
第二小组 汇报 | 2026 年 10 月

## Slide 2
本轮定位与工作方式
第二小组不做从零建模，而是在 1 组 V0.2 基线上做 V0.3 增量
02
分工与定位
第一小组负责需求调研 —— 已完成，结论已通过老师审查
第二小组负责需求建模 —— 基于 1 组交付材料开展
需求结论与技术框架两组共用，进入代码阶段后分别独立开发
基线材料已归档至 2 组仓库 baseline-from-1组/（只读）
引用基线时显式标注来源，2 组只为自己产出的增量署名
第二小组工作包
WP1 模型本体修订 —— 已完成
WP-A 图形专项（廖欣豪）：状态图 / 时序图 / 活动图 / 界面导航图，共 11 张
WP-B 文档专项（朱紫轩）：用例规约 / 追踪矩阵 / TBD 收口
WP-C 界面专项（程禹轩）：界面清单 / 导航图 / 界面规约
WP-D 访谈专项（汪昊）：3–5 人验证访谈与证据映射

## Slide 3
基线复核结论
V0.2 建模主体可用，缺口按「修订 / 补全 / 新增」三类定位
03
可直接沿用的基线部分
需求模型 V0.2：12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象
13 条 NFR / 12 条 FR / 12 项待验证清单
SRS V1.0 与 SPEC V1.0 两份文档主体
用例图、领域模型图、一张关键流程活动图
调研结论：PDF 为首要入口、4 类用户场景、MoSCoW 优先级
→ 估算约占建模交付的 70%–80%，主体确实已经完成
识别出的缺口
① 修订：用例图关系 2 处、领域模型多重度 3 处、缺失类 3 组
② 补全：用例规约缺 7 条、追踪矩阵仅一段文字、12 项 TBD 无验证方案、模型与 SRS 的 FR 编号冲突
③ 新增：状态图、时序图、活动图、界面模型、用户访谈证据
重要发现：基线交付材料中 4 份为空白模板，全仓库无可追溯的用户访谈原始记录
→ 第 ③ 类正是课程「两组应有区分度」的着力点

## Slide 4
V0.3 修订成果 · 用例图
修正两处关系，使用例图与用例前置条件自洽
04
R-01｜导入 → 处理并索引
基线写法：UC02 ..> UC01 : <<extend>> （处理并索引 扩展 导入文档）
修订为：UC01 ..> UC02 : <<include>> （导入文档 包含 处理并索引）
理由一：UC02 前置条件写的是「文档已登记」，说明处理是必经步骤
理由二：格式不支持、权限不足等失败分支仍由 UC02 异常路径承载
理由三：原写法会让人误解为「可以只导入不处理」
R-02｜核验引用的挂载位置
基线写法：UC09 ..> UC08 : <<extend>> （创建批注/笔记 扩展 核验引用）
修订为：UC08 ..> UC06 / UC07 : <<extend>>，并移除 UC09 → UC08
理由一：核验引用发生在「看到一条带引用的回答之后」，宿主是被核验的回答用例
理由二：笔记与引用之间是数据关联（Note ⟶ Citation），不是行为扩展
※ 待评审裁决：已备保守方案（仅反向为 UC08 → UC09）

## Slide 5
V0.3 修订成果 · 领域模型
修正三处多重度，补齐六类缺失的领域对象
05
多重度修正（R-03 ~ R-05）
R-03 Workspace "1" o-- "1..*" User → User "0..*" -- "1..*" Workspace : 成员
组合改关联：用户是系统一等实体，不应被工作区独占
R-04 Query "1" --> "1" DocumentSet → Query "0..*" --> "0..1" DocumentSet
单文档问答不构造文档集合
R-05 ExportJob "1" --> "1..*" Note → ExportJob "0..*" --> "0..*" Note
仅导出摘要或引用时，导出任务不含笔记
新增领域类（R-06 ~ R-08）
R-06 IndexingRun / Index
Index 显式保留 version_id 与 stale，承载 BR06 的失效传播
R-07 ModelConfig / Policy
基线仅有 Workspace.policy 一个字符串，撑不起 UC11 / BR02 / BR12
R-08 Notification / AuditEvent
审计留痕与状态提醒语义不同，分开建模；审计支撑「本次确认」可追溯
※ 显式声明：§4 参与者、BR01–BR15、NFR、FR、TBD 与 16 个原有类均未改动

## Slide 6
第二小组增量 · WP-A 图形专项
廖欣豪｜补齐基线完全缺失的图，共 11 张
06
状态图 ×2
A1 文档处理状态图
registered → queued → processing → parsed → indexed
异常态：needs_review / ocr_low_confidence / layout_uncertain / failed / stale / deleted
A2 回答生成状态图
requested → retrieving → evidence_checked → generating → citation_checked → answered
分支态：local_evidence_only / needs_human_review / refused / model_failed / citation_invalid
时序图 ×3、活动图 ×2 与界面导航图
A3 时序图·问答与引用校验（依据 SPEC §7 /answers 事件流）
A4 时序图·逐文件外发确认（依据 SPEC §4.1、§4.2）
A5 时序图·导入-解析-索引（依据 SPEC §3）
A6 活动图·检索（UC05，权限先过滤，无答案降级）
A7 活动图·笔记与导出（UC09/UC10，源文件只读、指定路径写入）
A8 给基线混编活动图加泳道（用户 / 系统 / 云端模型 / 本地解析）
A9 界面导航图（9 个页面可达关系 + 门控控件落点，基线完全未做）
验收：状态集合与 SPEC/模型文字完全一致，无自造状态；图件已定稿，随交付包提交

## Slide 7
第二小组增量 · WP-B / WP-C / WP-D
文档、界面、访谈三条线的补充计划与进展
07
WP-B 文档（朱紫轩） WP-C 界面（程禹轩）
WP-B：补全 12 条用例规约（基线仅 5 条简述，UC03/04/11/12 全缺）
WP-B：对齐模型与 SRS 的 FR 编号，显式标注 FR-11/12「暂不纳入一期」
WP-B：编制需求追踪矩阵 RTM（用例↔FR↔BR↔NFR↔SURVEY↔测试）
WP-B：12 项 TBD 逐项给出验证方式与责任人
WP-C：伪前端 9 个页面（library / search / notes / summary / settings / export / answer-more …）
WP-C：产出界面清单、界面导航图、界面规约、界面-用例映射表
WP-C 验收：settings 的外发确认交互须符合 FR-10 与 BR12
WP-D 访谈（汪昊）与待验证问题
WP-D：设计访谈提纲，覆盖 n=20 问卷未触及的项
WP-D：招募 3–5 位受访者，覆盖 ≥2 类用户（学生 / 科研 / 办公审阅）
WP-D：产出 INT-001 起的证据编号，映射到 SURVEY / BR / NFR
WP-D：形成对 V0.3 的假设验证与修订建议
待验证（承接基线 TBD）：用户角色与共享工作区边界（TBD-1）
待验证：性能阈值（30 秒流式反馈 / 1 分钟完成）、格式边界（PPTX/XLSX/TXT）、引用失效回归
合规：仓库为 Public，访谈原件与个人信息一律不入库

## Slide 8
交付物与下一步
本轮完成模型修订、图形定稿与文档侧全部收口，随 V0.3 交付包一并提交
08
本轮已完成
WP1：V0.3 需求模型（8 条修订逐条说明）
WP1：用例图-V0.3.puml、领域模型-V0.3.puml
WP6：2 组修改说明 / 版本记录 / AI 使用说明
WP6：2 组版汇报 PPT（本文件，交付稿）
补齐了 1 组 PPT 第 8 页承诺却未随仓库交付的三份材料
图形定稿：11 张图底稿 + 渲染导出图（状态图 / 时序图 / 活动图 / 界面导航图 + 2 张修订件）
文档收口：评审入口 9 问回答、UC01–UC12 完整用例规约、编号口径全库校对、SRS V1.1 返修清单、R-02 裁决材料
下一步
① 评审裁决 R-02 的两种处理方案
② 由 1 组补齐 SRS / SPEC 的 Word 正文（返修清单已交）
③ 两组合并为团队终稿，由班级统一提交
④ 向任课教师确认本队选题的用例覆盖口径
⑤ 进入需求分析与架构设计阶段
AI 使用：辅助生成与一致性检查；关键模型关系、数据边界与引用规则由人工确认